2021 年4 月

地铁隧道盾构法施工安全风险巡视管理的探讨

王	帅

( 中国水利水电第一工程局有限公司，吉林长春130000)

摘	要: 我国在建设现代化社会的进程中，整体实力不断增强，科学技术水平和经济水平逐渐提高，针对市政的基础设施建设工程体量和规模，呈现出了良好的发展态势。其中的地铁在我国交通运输产业中，发挥了不可忽视的重要作用，建设地铁工程的工期较长、过程复杂，涉及到挖掘隧道等安全隐患较大的环节。本文对盾构法施工过程进行了探讨，结合盾构施工的特点，提出了地铁隧道盾构法施工安全风险巡视管理措施分析。

关键词: 地铁隧道; 盾构法; 施工安全; 风险; 管理城市交通系统中，地铁项目发挥了不可忽视的关键作用，建设地铁工程中存在较高的安全风险，尤其是地铁的隧道挖掘和建设中，整体的施工工序较为复杂，存在严重的资源浪费等情况，事故安全系数的发

文章编号: 2095 －4085( 2021) 04 －0183 －02合和分析后，提高施工过程的合理性，降低对地层可能产生的影响。盾构施工法打破了受天气因素影响的限制，例如需要穿越江河湖海等工程的建设中，运用盾构施工法，可以避免对航运造成影响。

| 生几率较高。此背景下的地铁隧道施工运用盾构法是 | 2．2 | 盾构施工的缺点 |
| --- | --- | --- |

必要的手段之一，以此消除地铁隧道建设施工过程中可能存在的危险因素，降低安全事故的发生几率，保证地铁隧道工程的顺利实施。

盾构法的实际施工中，由于其工程特性，周边可能存在较多的障碍物，对实际的施工过程形成了不同程度的影响，当地层中存在沼气等有毒性气体时，或

| 1 | 盾构法施工过程分析 | 是地质环境中地质处于流沙状，则可能对实际的施工 |
| --- | --- | --- |

盾构法的实际运用效果和盾构机之间有着密切的关联，结合不同类型的地质条件，其中运用到的盾构机各有不同。通常来讲，前方构造呈现在敞开式的区域施工中，选用的盾构机以网格是半机械式、机械式、手掘式为主，结合实际施工的现状、充分考虑地层适应性等因素进行充分考量，选择挖掘能力较强、观察地层和障碍情况速度较快、结构较为简单的盾构

过程造成一定影响。另外，若是隧道的曲线半径小到一定的范围内，隧道覆土较浅，则增加了盾构施工的难度，除此之外，针对盾构施工相应的控制系统操作也将会受到不同程度的影响，因此，整体的盾构施工要求具备较强专业能力的施工人员展开各项施工，并且使用的盾构机械等价格较高，消耗的成本投入大大增加。

| 机使用。而前方构造以封闭式为主的区域施工，应在 | 3 | 地铁隧道盾构法施工安全风险巡视管理 |
| --- | --- | --- |
| 挖掘和处理地铁隧道时，选择土压平衡式的盾构机和 |  | 措施分析 |

泥水平衡式的盾构机。受到低层复杂性较强的影响，施工进度可能会有所减缓，增加了投入到施工中的人力、财力和物力资源成本，但是其适用性较强，对于多个种类的地层和地情环境等均可以使用这一方式，提高了有效控制的质量，为施工者制造便利条件。

3．1	建立完善的施工安全保障制度体系
	针对地铁隧道中应用盾构施工法的安全风险管理和巡视工作，有必要从制度方面着手，为各项施工环节提供切实有效的制度保障，建立完善的施工安全生产保障制度体系，并将其落实到实际的施工管理工作

2	盾构施工的特点	中，包括安全生产责任制度、安全生产检查制度、安

2．1盾构施工的优点	全生产教育培训制度、事故报告处理制度等。实现各

盾构施工法常常被应用在施工现场周边构筑物较多的情况中，运用盾构施工法能够最大程度的减少施工过程中可能对周边的构筑物造成的不利损害，降低对周边居民日常生活的负面影响。盾构施工具有较高的机械化水平，能够结合实际的施工需求和具体的操作流程规划等，控制施工过程，提高施工管理的效率，采取盾构施工法，能够将盾构的相关参数有效整

项安全生产制度的有机结合，从宏观调控方面构建起系统完整的保障制度体系，结合地铁隧道盾构法实际的施工运用过程，发挥较强的监督和管理作用，及时解决意外安全事故隐患因素。当发生意外安全事故问题时，快速的采取相应的处理措施，用科学的态度判断和处理地铁隧道盾构法施工问题，最大程度的降低可能产生的经济损失，保证人员安全。

| · | 1 8 | 3 | · |
| --- | --- | --- | --- |

| 3．2 | 强化安全生产宣传教育 | 4 | 结 | 语 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

地铁隧道施工中运用盾构法，应加强安全风险的巡视管理力度，强化施工安全生产教育宣传的有效性，向施工企业和相关负责管理人员强调地铁隧道盾构法施工的优势作用，同时定期组织和开展有关安全生产的主题实践活动，包括讲座、演讲比赛、知识竞赛等，帮助地铁隧道盾构法施工人员强化自身的理论知识储备，加强实践锻炼，提高安全生产和施工的意识。

加强对施工关键工序动态过程的控制3．3
地铁隧道施工过程中采取动态过程的控制方式，对事前、事中、事后的地铁隧道施工各个环节进行整

综上所述，我国的社会经济建设逐渐深入，城市化进程加快，地铁具有较强的快捷性和交通便利性，满足人们的现代化社会生活出行需求。地铁项目地建设的隧道工程施工中运用盾构法，针对近些年来时有发生的安全事故问题，最大程度的消除了地铁施工挖掘隧道环节中可能存在的安全隐患问题，通过安全巡查和监管施工环节等方式，提高对地铁隧道工程施工的安全管理效果，保证良好的地铁隧道建设质量，预防出现安全事故问题。

| 体的把控，强化地铁隧道施工的隐患排查和风险预告 | 参考文献: | 地铁隧道盾构法施工安全风险管理研究 |
| --- | --- | --- |
| 有效性。施工单位采取多样的风险预告形式，及时发 | ［1］史佩军． |  |

现和处理需要注意的各项问题，强化对施工安全风险的巡视和管理力度。对于地铁隧道工程施工现场的土层和地质条件、以及周边环境、水系影响等进行全面综合的分析，选择适应性较强的盾构机，提高其应用效果。采取风险源动态评估和检测的方式，加强对事

［J］．工程技术研究，2019，4 ( 16) : 158 －159．

［2］廖志强．地铁隧道盾构法施工安全风险巡视管理研究	［D］．武汉: 华中科技大学，2019．

［3］刘竞宇．地铁区间隧道盾构法施工安全风险管理研究	［D］．石家庄: 石家庄铁道大学，2019．

中风险管控的效果，明确评估对象和监测的内容，结	［4］李俊跃．	地铁隧道盾构法施工安全风险管理研究

合实际的施工情况，构建完善的风险源预警级别体	［J］．城市建设理论研究( 电子版) ，2018，( 27) :

系。	60．

櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆櫆( 上接第182 页)	阳能等有碍观瞻的设施应少建或不	遗产保护基础理论的学习培训，尤其是技术人员的培建，避免破坏古村落、古民居的风貌，提高遗产的视	养，能够吸收外国的优秀维护观念和修护办法，增强觉效果。		古建保护工作人员的保护政策理论基础研究水平与实

3	对乡镇实行古建筑保护举措	践操作技能。运用当代科技创新科研成果，多方面探

我国的古建筑大多处于偏远乡镇，因为交通不便利和经济发展受限才能得以完整保留。通过以上所述

寻处理新时代下古建筑保护所面对的众多难题，拓宽古建筑保护的新局面［3］。

的古建筑保护中存在的不足，结合实际，应合理对乡4	结	语

镇制定相应的古建筑保护措施。	总而言之，我国作为有着中华五千年文明的古

3．1增强消防安全防盗系统工作任务	国，为后代人留下来了很多的珍贵古建筑，它见证了

必须将古建筑安全防护放在关键日常管理上，因为乡镇离市区偏远，如果古建筑遭受火灾或是失窃，很短的时间内得到救援是十分艰难的。因而，各个文物部门的乡镇管理者，要增强责任感，做到防范工作任务和靠前监管，要及早发现与掌控到对古建筑不好

历史变迁，也反映了不同社会背景下的风俗民情，作为一种不可再生的文化遗产，其有着中华民族精神渊远流长、博大精深的华夏精神和历史人文，应该对古建筑做好全面的保护，使其能够世世代代继承下去，让中华民族的传统文化发扬光大。

| 的安全隐患，达到防范于未然。要启动众多居民的能量，相互加入到对古建筑的群防群策监管当中，对消 | 参考文献: |
| --- | --- |

防设备的有效布局，有效的检测报警设备的投入和选用，异常人士的留意等，达到发生火灾事故或是出事的概率很小，尽量减少对古建筑的毁损。

［1］雷思，张兴莲．化学防腐技术在古建筑保护工程中的应用［J］．云南化工，2020，47 ( 4) : 11 －13．

［2］杨高耸．古建筑保护问题及对策［J］．文物鉴定与鉴

3．2扩大维护人才的培养	赏，2020，( 02) : 100 －101．

增强对古建筑文化遗产保护工作能力水平的探	［3］扎西东周．	论基层文物保护管理工作现状与对策

究，现阶段国内在古建筑层面的探究涉及极少、功底较弱以及技能人才欠缺。因而，要提升对古建筑文化

| · | 1 8 | 4 | · |
| --- | --- | --- | --- |

［J］．视界观，2020，( 04) : 1．