| 建设管理 | 中华建设 |
| --- | --- |
| 盾构施工监理管理中的风险评估与应对策略研究 |  |

盾构施工过程中的风险源多样。有效的风险评估应包括全面的风险识别、评估，以及制定应对策略。本文探讨了多种风险评估模型和技术并结合实际工程案例，展示了这些方法在实际应用中的效果。此外，文章还探讨了盾构施工监理管理中的风险应对策略，这一系统能够提供更为准确和及时的风险信息，帮助管理人员迅速做出反应，调整施工策略。

一、引言
	在当前的城市化进程中，地下空间的开发利用越来越受到重视，盾构施工作为一种主要的隧道建设技术，其安全、高效的运行至关重要。然而，盾构施工面临着诸多不确定性和潜在风险。加强对盾构施工过程中风险的评估与管理，制定科学有效的应对策略，对于提升工程安全性、确保工程质量、控制成本并压缩工期具有重要意义。

二、盾构施工监理管理中的风险评估
	1. 盾构施工监理管理中的风险因素
	（1）地质条件风险
	在盾构施工监理中，地质条件风险直接影响安全、进度和成本。地下结构不均匀，如岩土混合段，可能导致机器操作困难、磨损加剧，甚至机器卡死或偏离轨迹。不同硬度的岩石影响切削效率，过硬损刀，过软影响推进力与稳定性。高地下水位或流动性强增加渗水和泥水平衡失控风险，可能引发水害和地表沉降。断层和洞穴增加施工不可预测性，盾构机可能受损或施工中断。

（2）设备风险
	盾构施工依赖复杂机械，设备故障可能导致延误、成本增加，甚至安全事故。主驱动系统故障，如电机、液压或传动问题，可能使整个施工停滞。刀盘和刀具的磨损或损坏会降低效率，更换耗时费钱。密封系统失效可能导致内部损坏，增加维修成本。控制系统故障可能导致错误操作，危及安全和进度。供电可能使机器突然停机，影响效率和安全。运输和后勤设备故

障也会影响整个施工进度和效率。

（3）施工安全风险
	地质不稳定或施工方法不当可能导致隧道坍塌，威胁人员和设备安全。施工过程可能遇到甲烷或硫化氢泄漏，机械尾气排放不当可能造成有毒气体积聚。电气连接不当或设备故障可能导致电击或火灾。操作重型机械存在夹伤、割伤风险，不正确操作或维护可能导致伤害。确保严格监控这些安全风险至关重要，以保障施工人员的安全和避免事故发生。

（4）环境风险
	在盾构施工监理管理中，环境风险是一项重要考虑因素，因为施工可能对周围环境和生态系统造成影响。地表沉降可能威胁建筑结构安全、交通和公共设施。化学品渗入地下水可能导致水质污染，排水处理不当也可能污染水体。施工产生的噪音和振动影响居民和野生动物，对人类健康和动物行为产生负面影响。施工可能破坏生态系统和栖息地，尤其是在敏感生态区或受保护物种附近。废气排放和扬尘问题会影响空气质量，尤其是在城市密集区。机械设备运行可能升高环境温度，照明设备可能造成光污染，影响居民生活质量。

（5）合同风险
	在盾构施工监理管理中，合同风险直接关系到工程中的财务和法律责任。合同风险影响项目稳定性和可预见性，需要在起草和审核阶段高度关注。模糊或歧义的合同条款可能导致争议，涉及工作范围、成本和时间等不一致。未明确各方责任和义务可能引发冲突和诉讼。不合理的支付条件可能影响资金流动，影响项目进度和质量。违约和终止条款处理不当会增加解决成本和复杂性。风险分配不公平可能引发管理和法律争议。合同必须符合法律和规定，不符可能导致无效合同和财务损失。

2. 盾构施工监理管理中的风险评估模型和技术	（1）地质勘察和预测技术
	地质勘察技术在盾构施工中发挥着重要作用，通过地质雷达、地震勘探等技术获取地下岩土信息，为工程提供可靠的地质数据和风险评估依据。地质雷达

|  |  | 51 |
| --- | --- | --- |

建设	研究

建设管理

52

| 可以穿透地下表层，探测到地下岩石结构、空洞和地下水情况，从而提供详细的地质构造图像；地震勘探则通过记录地下地震波的传播速度和反射情况，推断出地下岩土结构和性质。这些技术能够有效预测地质条件，识别地质隐患，为盾构施工的风险评估和施工方案制定提供重要依据，有助于降低施工风险，保障工程的顺利进行。 （2）数字化仿真技术 利用计算机辅助设计（CAD）和虚拟现实（VR）技术，可以对盾构施工过程进行数字化仿真，为施工提供更准确的预测和规划。CAD 技术可以将设计图纸转化为数字模型，准确呈现隧道结构和地质条件，提供可视化的施工方案。结合虚拟现实技术，可以在计算机环境中模拟不同地质条件下的施工情况，实时观察盾构机运行、地层变化等情况，评估可能出现的风险和问题。通过仿真分析，可以发现潜在的施工难点和风险点，针对性地优化施工方案，提高施工效率和安全性。这种数字化仿真技术不仅可以减少现场试错情况发生，节约成本，还可以为施工人员提供更直观、更全面的培训和指导，提升施工管理水平和整体工程质量。 （3）风险识别与分析方法 采用风险识别矩阵、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等方法，有助于系统性地识别和分析盾构施工可能面临的各种风险。风险识别矩阵可以结合专家经验和历史数据，快速识别潜在风险，确定其发生概率和影响程度；而故障树分析和事件树分析则可进一步深入分析风险事件的根本原因和可能的发展路径。通过这些方法，可以全面了解各种风险对盾构施工的影响，并找出最可能发生的风险事件及其潜在后果。基于分析结果，可以制定针对性的风险管理策略和应对措施，提前预防和应对可能的风险，降低风险对工程造成的影响。这些科学依据不仅有助于优化施工方案，提高施工效率，还能有效保障工程的安全性和质量，为盾构施工的顺利进行提供可靠保障。 （4）监测与预警系统 建立完善的实时监测系统是盾构施工中的重要举措。该系统监测盾构机的运行状态、地质情况、环境影响等关键参数，通过实时数据分析，及时发现异常情况并进行预警。监测盾构机的运行状态可以及时发现设备故障或异常操作，防止事故发生；监测地质情况可以提前发现地质灾害隐患，减少地质风险；监测环境影响可以控制施工过程对周围环境的影响，保护生态环境。及时的预警系统可以让相关人员及时采取应对措施，降低风险事件发生的可能性，保障施工安全和工程质量。通过建立实时监测系统，可以提高盾构施工的管理水平，提升施工效率，并最大限度地减 | 少风险对工程产生的不利影响。 （5）信息化管理系统 信息化管理系统在盾构施工中的应用是一项关键举措。该系统对施工过程中的各项数据进行集中管理和分析，包括设备状态、地质情况、施工进度等关键信息。通过实时监控和数据分析，能够及时发现风险因素，并对风险进行动态管理。系统能够识别潜在的风险源，并提供预警提示，使项目管理人员能够快速响应并采取相应措施。此外，信息化管理系统还能够帮助管理者实时调整施工计划和措施，以适应风险的变化和施工环境的挑战。通过降低风险对工程的影响，信息化管理系统可以提高施工效率、优化资源利用，并确保工程的安全和质量。因此，充分利用信息化管理系统是实现盾构施工风险管理的重要手段，有助于项目的顺利进行和成功完成。 3. 实例分析风险评估模型构建 我们以“妈湾跨海通道工程”为实际案例分析盾构施工监理管理中的风险评估模型构建。在妈湾跨海通道工程中，首先对妈湾跨海通道的地质情况进行全面调查和分析。借助地质雷达、地震勘探等技术获取地下岩土信息，评估地质构造、岩土条件以及地下水情况。建立地质风险评估模型，考虑地层稳定性、地下水位对施工的影响等因素。对盾构机等施工设备进行评估，考虑设备的技术指标、运行状态、维护保养情况等。结合历史数据和设备制造商提供的信息，建立设备风险评估模型，预测可能的设备故障和损坏情况。综合考虑施工过程中可能发生的安全风险，包括人员伤害、设备事故等。通过对历史事故案例、现场安全检查等方式的分析，建立施工安全风险评估模型，识别潜在的安全隐患和风险点。对工程材料、施工工艺、结构设计等方面进行全面评估。考虑材料强度、工艺可行性、设计合理性等因素，建立质量风险评估模型，预测可能出现的质量问题和缺陷。评估施工对周边环境的影响，包括土地利用、水质污染等。通过环境影响评价报告和相关法律法规，建立环境风险评估模型，识别施工可能带来的环境风险和影响。分析合同条款、责任分配、支付条件等，识别合同履行过程中可能出现的风险和纠纷。建立合同风险评估模型，预测合同执行过程中可能发生的问题和挑战。根据确定的评估目标和指标，我们可以选择适当的评估模型来量化风险。常见的评估模型包括定性评估模型（如风险矩阵）、定量评估模型（如概率论模型或统计模型）、多准则决策模型（如层次分析法）等。一旦模型建立并验证通过，我们可以将其应用于实际的盾构施工监理管理中。随着项目的进行，我们可以不断收集新的数据和信息，并根据实际情况调整和优化模型，以保持其有效性和 |
| --- | --- |

适用性。

三、盾构施工监理管理中的风险应对策略
	1. 地质风险应对策略
	在施工前进行充分的地质勘察和调查是减少地质风险的关键。通过使用地质雷达、钻孔、地质剖面分析等技术手段，获取准确的地质信息，有助于预测地下情况，减少不确定性。根据地质情况选择合适的盾构机类型和工程技术。例如，在软土地质中使用泥水盾构机，在岩石地质中使用硬岩盾构机，以最大限度地适应地质条件，减少风险。根据地质特点采取相应的风险控制措施，例如在地质条件复杂的地段增加支护措施、加强监测和预警系统等，及时发现地质变化，采取应对措施。针对可能出现的地质灾害情况，制定相应的应急预案和应对措施，包括地质灾害的应急处置流程、人员疏散方案等，确保施工过程中的安全。保持与地质专家、监理单位和相关部门的沟通和协调，及时交流地质信息和风险情况，共同制定有效的应对策略，减少地质风险对施工的影响。

2. 设备风险应对策略
	建立定期维护计划，对盾构机及其他关键设备进行定期检查和维护，确保设备处于良好运行状态，减少故障发生的可能性。选择高品质、可靠的盾构机和零部件供应商，确保设备质量符合标准要求，减少因设备质量问题导致的故障风险。对施工人员进行培训，提高其操作技能和设备维护能力，使其能够及时发现和解决设备问题，降低设备故障风险。制定设备故障的应急预案，包括设备故障的识别、报警、紧急维修和备用设备调配等措施，以确保施工进度不受影响。建立设备监测和预警系统，及时监测设备运行状态和性能参数，发现异常情况并及时采取措施，避免设备故障造成的损失。根据施工规模和设备重要性合理配置备用设备，以备不时之需，确保施工能够持续进行。

3. 施工安全风险应对策略
	对施工人员进行全面的安全培训和教育，包括安全操作、紧急疏散、应急处置等方面，增强其安全意识和应对能力。建立严格的安全监测和检查机制，定期对施工现场进行安全检查和评估，及时发现和解决安全隐患，确保施工安全。采取有效的安全防护措施，包括安全帽、防护眼镜、防护手套等个人防护装备，以及警示标志、防护栏杆等施工现场防护设施，保障人员安全。建立健全的施工安全应急响应机制，包括事故报警、应急疏散、伤员救护等程序，以应对突发安全事件，最大限度减少事故损失。加强对施工现场的管理和监督，确保施工现场秩序井然，减少人员和设备的相互干扰，降低事故发生的可能性。

4. 环境风险应对策略
	在施工前进行全面的环境影响评估，评估施工对周围环境和生态系统可能产生的影响，为制定应对策略提供依据。在施工过程中采取一系列环保措施，包括噪音控制、振动控制、扬尘控制等，减少对周围环境的影响。建立环境监测和预警系统，及时监测施工过程中产生的各种污染物排放情况，预警环境污染风险。加强对地下水和地表水的管理和保护，控制施工过程中可能产生的地下水排放和地表水污染，保护水资源安全。对施工过程中可能受到影响的生态环境进行保护和修复，采取相应的生态恢复措施，保护生态系统的完整性。建立健全的环境应急响应机制，制定应对突发环境事件的应急预案，及时采取应对措施，最大限度减少对环境的损害。

5. 合同风险应对策略
	在签订合同前，进行仔细的合同审查，确保各项条款清晰明确、符合双方利益，尤其关注风险分配、责任规定和争议解决机制等重要内容。在合同中明确风险分担责任，合理定价以反映合同风险，确保双方承担合适的风险与责任。制定详细的风险管理计划，明确合同履行过程中可能遇到的各种风险，并制定相应的风险应对措施，及时应对潜在的合同风险。建立健全的变更管理机制，对合同范围、价格和时间进行严格管控，避免无序变更导致合同风险的增加。对合同各方的履约情况进行严格监督和管理，及时发现并防止违约行为发生，减少合同履行风险。在合同中明确争端解决的程序和机制，包括协商、调解、仲裁等，确保在合同纠纷发生时能够及时有效地解决争端，减少合同纠纷对项目的影响。

四、结论
	在盾构施工监理管理中，风险评估与应对策略的研究至关重要。通过对地质、设备、施工安全、质量、环境和合同等多方面的风险进行全面评估，可以有效识别潜在风险，提前制定相应的应对策略。在应对策略方面，包括加强质量管理、提升安全意识、落实环保措施、优化合同管理等方面的措施。这些研究不仅可以有效降低施工风险，提高工程质量和安全水平，还能促进项目的顺利进行和合同的有效履行。对盾构施工监理管理中的风险评估与应对策略进行深入研究，对于推动盾构施工行业的发展和提升整体管理水平具有重要意义。

（作者单位：铁四院（湖北）工程监理咨询有限

公司）

|  |  | 53 |
| --- | --- | --- |