| 第23 卷第6 期 2023 年6 月 | Journal of Safety and Environment Vol. 23 No. 6 |
| --- | --- |

evaluation of the regional ecological security based on the normal cloud model [ J ]. Journal of Safety and Environment, 2018, 18(2): 807 813.

Application of composite weighted

cloud model in risk research of

outdoor sports events

LI Kailing, WEI Liuyang, QU Lu, CAI Jialiang, LI Yao

( School of Geological Engineering and Geomatics, Chang'an University, Xi'an 710000, China)

Abstract: To reduce the accident rate of outdoor sports events, a combined method of Analytic Hierarchy Process (AHP), entropy weight, and cloud model is used to comprehensively evaluate the risk factors of outdoor sports events. Firstly, according to the four 		elements of comprehensive 	safety 	management, 	a comprehensive evaluation index system composed of three levels is 	constructed 		from four 	aspects: 	human, 	machine, environment, and management. 		The three levels include the module layer, the first-level indicator layer, and the second-level indicator layer in turn. 	To obtain a more reasonable index system, experts need to be invited and accident cases need to be cited. Secondly, the subjective weight and objective weight of each index can be calculated by the analytic hierarchy process and entropy weight method respectively. Then the two weights are combined and allocated with the appropriate combination method to obtain the comprehensive weight of each index. Thirdly, the standard evaluation cloud and evaluation cloud of each index are calculated based on the cloud model theory. Then, the comprehensive weight is combined and assigned with the evaluation cloud of each index, and the comprehensive evaluation cloud is obtained through calculation. Finally, Matlab software is used to draw the standard cloud map, evaluation cloud map of each index, and comprehensive evaluation cloud map. The evaluation cloud map is compared with the standard cloud map to determine the leading indicators that have a greater impact on event success. Through a comprehensive assessment cloud chart, the overall risk level of outdoor sports events can be determined, achieving the purpose of risk assessment of outdoor sports events. The evaluation method is applied to the Baiyin Marathon accident to verify the reliability and practicability of the method. Besides evaluating the risk factors, this method can also provide a basis for the management and decision-making of outdoor sports events.

Key words: safety engineering; outdoor sports; risk evaluation; indicator system; cloud model; Analytic Hierarchy Process (AHP); entropy weight method

文章编号:1009-6094(2023)06-1779-12

物元可拓法在地铁盾构施工

安全风险评估中的应用∗

樊燕燕,王瑞

(兰州交通大学土木工程学院,兰州730070)

摘要:针对地铁盾构施工安全风险评估结果不完善、精确度不高等问题,采用DEMATEL ISM 法与物元可拓评估模型相结合,对地铁盾构施工安全风险进行科学合理的评估。首先,以文献整理为基础,结合工程实际,从人员及管理、机械设备、施工材料、施工技术及施工环境5 个方面建立地铁盾构施工安全风险评估指标体系;其次,采用DEMATEL ISM 法分析关键影响因素和影响程度以及因素间的层级结构;再次,考虑指标间的关联影响,引用shapley 值法确定指标权重,采用物元可拓法构建地铁盾构施工安全风险评估模型;最后,对宁波地铁3 号线一期句章鄞州客运区间应用所建模型进行实例分析,结果表明,其风险评估等级为“中度风险”。其中,人员及管理、施工技术及施工环境所属风险等级相对较高,该区间盾构施工时管理人员应重点监测地质环境,并严格做好地基加固等施工技术工作。 ISM 分析法;关键词:安全工程;地铁盾构法;DEMATEL shapley 值法;物元可拓法;风险评估 中图分类号:X947 文献标志码:A DOI: 10. 13637 / j. issn. 1009-6094. 2021. 2416 0 引言

为缓解城市出现交通堵塞,大力发展地铁工程已成为我国现代城市地下空间开发的重点。在目前的地铁隧道建设中,具有机械化程度高、施工速度快、地层适应性强等优点的盾构法在地铁建设工程中得到广泛应用。由于盾构法适宜在松软含水地层或城市地下管线密布、施工条件困难地段进行,且盾构推进的施工环境具有多变性及复杂性,故随着地铁盾构工程不断增多,安全事故也逐渐增多。因此,深入研究地铁盾构法施工安全风险管理,科学有效地识别并评估出对施工影响较大的安全风险因素,从而在根源上消除安全风险因素,做好事故预防工作,对地铁隧道项目能够安全、高效地完成建设具有重要现实意义。

∗收稿日期: 2022 01 04 作者简介: 樊燕燕,副教授,硕士生导师,从事土木工程建 造与管理研究,12062481@ qq. com。 基金项目: 甘肃省自然科学基金项目(20JR10RA237) 1 7 7 9

| Vol. 23 No. 6 安 | 全与环境学报第23 卷第6 期 |
| --- | --- |

近年来,国内外学者针对地铁盾构施工安全风险评估进行了较多研究。如2020 年,Zhang 等[1]从 不确定性的角度首次提出了基于区间数的地铁盾构 施工风险评估模型,提高了盾构施工风险评估结果的准确性。2020 年,Liang 等[2]研究了盾构隧道穿越河流的风险评估系统,其采用模糊综合评价法和 反向传播神经网络对盾构隧道风险等级进行评价和 分析;2020 年,Wu 等[3]将云模型与熵权法相结合,建立了一种水下盾构隧道施工风险评估模型。2015年,杨仙等[4]建立了基于熵度量法的盾构施工风险评价模型,为保证盾构施工安全进行奠定了基础。2019 年,吴全立等[5]首次采用网络分析法构建了地铁盾构工程风险评价模型,为盾构施工风险控制决策的制定提供了参考依据。2019 年,黄震等[6]提出 了基于模糊证据理论的盾构隧道施工风险综合评 价方法,为解决盾构施工风险评价中风险决策问题提出新思路。虽然众多学者对盾构施工风险因素进行了深入研究,但是很少学者对盾构施工过程中的关键影响因素和各因素间的形成关系进行研究,而 且评估指标的权重采用单个风险指标的简单线性相 加,未考虑指标之间的关联性。且现有文献在构建地铁盾构施工安全风险评估模型时,多应用模糊综合评价法、贝叶斯网络分析法及熵度量法等评估方法,这些方法在解决系统的不确定性存在诸多不足,如指标权重确定缺乏合理性、难以保证计算精度,计算过程复杂及不利于广泛使用等。 鉴于此,本文提出基于DEMATEL ISM 的物元可拓法评估地铁盾构施工过程中安全风险。运用决策实验室分析法( Decision Making Trial and Evaluation Laboratory,DEMATEL),分析地铁盾构施工中各风险因素的中心度和原因度数值,以得到安全风险因素因果关系; 依据解释结构模型(Interpretative Structural Modeling Method,ISM) 确定地铁盾构施工安全中的直接因子、中间因子和深层因子,建立风险因素层级结构,将风险因素间的复杂关系划分为明确的层级关系,可清晰判断风险因素间的关联关系;由于各风险指标间存在关联性,采用shapley 值法可表达指标间的综合影响,并确定多指标对总目标的综合作用。在此基础上,运用可拓理论中的关联函数建立风险评估模型,通过计算关联度评估风险等级大小,为风险管理者提供一定的管理思路和决策支持。最后选取宁波地铁3 号线一期 句章鄞州客运区间针对其施工安全风险进行实例 分析。 1 7 8 0

1 地铁盾构施工安全风险评估指标体系的	构建

1. 1 地铁盾构施工主要安全风险因素的识别 基于相关文献[7 11] 整理研究,初步识别出众多地铁盾构施工安全风险因素, 并依据TB 10003—2016 《铁路隧道设计规范》[12]及GB 50446—2017《盾构法隧道施工及验收规范》[13]等规范,结合地铁盾构法施工特点及实际施工情况,确保地铁盾构施工安全主要风险因素的准确性。且对各指标进行同类合并,以保证指标含义不重复相关,最终确定出地铁盾构施工安全风险评估指标体系(见 1. 2 DEMATEL表1)。ISM 分析方法 考虑到DEMATEL 分析法与ISM 模型的优缺点,将二者进行结合,即能辨识影响系统的关键因素和影响程度,也能绘制系统因素的多级递阶有向拓扑图[14]。其具体步骤如下。 1)确定构成系统的风险因素,并将其标记为x1, x2,…, xn。 2)通过专家打分法进行xi 对xj的影响比较后,可得直接影响矩阵A。 ■ ¦ 0 x21 … x21■ ¦ A = ¦ ¦¦ ■ x21 x21 ︙ x21 ︙ 0… … x21 ︙ 0 ¦ ¦¦ ■ (1) 式中因素xij(i = 1, 2, …, m;j = 1, 2, … ,n; i≠j)表示因素xi对xj的直接影响。 3)归一化处理直接影响矩阵A,得到规范影响矩阵B。 Bij = xij (2) max(Σxij) 4)通过式(3)可得到综合影响矩阵T。 T = B (I - B)-1 (3)式中I 为单位矩阵。 5)对各风险因素的影响度、被影响度、中心度和原因度进行计算。 影响度指T 中各行值之和,记为Di,则 Di = Σxiji = 1,2,…,n (4) 被影响度指T 中各列值之和,记为Ci,则 Ci = Σxiji = 1,2,…,n (5) 中心度指要素i 的影响度和被影响度相加,记

| 2023 年6 月 | 樊燕燕,等:物元可拓法在地铁盾构施工安全风险评估中的应用 | Jun. , 2023 |
| --- | --- | --- |

表1 地铁盾构施工安全风险评估指标体系
Table 1 Safety risk assessment index system of subway shield construction

| 因素层 | 指标层 | 指标含义及解释 |
| --- | --- | --- |
| 人员及管理因素X1 | 施工人员安全意识X11 | 确保工程安全施工,有效地提高工程的施工质量 |
|  | 施工人员安全技术水平X12 |  |
|  |  | 便于提高盾构施工安全管理及质量水平 |
|  | 勘察、监测水平X13 | 在施工前及施工过程中,对工程有影响的不良地质、岩体特性和地下水等进行勘测和监测,有助于预计未来可能发生的风险并及时应对 |
|  | 安全生产制度的订立与实施X14 | 保障安全生产,控制风险,降低危害至最小 确保工程质量和安全文明施工,从而获得良好的社会效益和经济效益 |
|  | 施工管理水平X15 |  |
| 机械设备因素X2 | 盾构机及配套设备选型X21 |  |
|  |  | 盾构机及配套设施选型的适用性是盾构施工成败的关键 |
|  | 盾构机刀盘刀具磨损情况X22 | 依据磨损情况,合理选择、使用、维护及更换,会直接决定盾构掘进工程的质量和安全 |
| 施工材料因素X3 | 管片破损影响X31 | 管片破损对盾构隧道的质量、安全和使用寿命会产生不同程度的影响 |
|  | 注浆材料质量X32 | 注浆加固质量会直接影响施工效果 |
| 施工技术因素X4 | 盾构掘进参数设置X41 | 对隧道整体成型质量、盾构安全产生影响 确保衬砌效果,有助于防止围岩变形或坍塌 保证围岩的完整性,减小围岩渗透系数,以便于减小隧道的涌水量确保加固土体满足强度、整体稳定性、渗透性以及变形特征的要求有助于保证地基稳定性,减少基础沉降 盾构掘进会引起地层损失,掘进长度的增加使施工难度和风险提高 |
|  | 衬砌效果X42 |  |
|  | 注浆效果X43 |  |
|  | 端头加固效果X44 |  |
|  | 地基加固效果X45 |  |
|  | 掘进长度X46 |  |
| 施工环境因素X5 | 围岩等级X51 |  |
|  |  | 评定围岩性质、判断隧道围岩稳定性,是选择支护类型的依据,进而保证安全施工 |
|  | 地下水状况X52 | 地下水丰沛会致使盾构掘进过程水体流失,从而影响施工安全 |
|  | 地质复杂情况X53 |  |
|  |  | 地质条件复杂程度影响盾构施工的安全性 |
|  | 最小覆土厚度X54 | 覆土厚度越小,施工难度越大,安全风险越高 最小曲率半径越小,隧道轴线控制难度越大,安全风险越高 |
|  | 最小曲率半径X55 |  |

盾构施工与邻近建筑物距离X56

周边建筑物会引起地铁盾构施工时地表沉降,同时盾构施工也会使周边建筑物产生附加应力和沉降,因此盾构施工与邻近建筑物距离

是相互作用的关键

表2 专家组成员背景介绍
Table 2 Background of the members of the expert group

|  | 背景信息 |  |  |  | 工作年限 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | 施工单位 | 高校 | 合计 | 5 a 以下 | 6 ~ 10 a | 10 a 以上 | 合计 |
| 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 |

为Mi,则
		Mi = Di + Ci 	(6)	原因度指要素i 的影响度和被影响度相减,记为Ri,则

Ri = Di - Ci 	(7)

6)以中心度Mi为横坐标,原因度Ri 为纵坐标,

绘制地铁盾构施工安全风险因素因果关系图。

7)将综合影响矩阵T 与单位矩阵I 进行相加得

1 7 8 1

| Vol. 23 No. 6 安 | 全与环境学报第23 卷第6 期 |
| --- | --- |

到整体影响矩阵E( E = (eij) n × n)。 8)引入阈值λ 剔除矩阵E 中因素间影响程度较小的关系,可得到可达矩阵F(F = (fij) n × n),则 fij = { 1 eij ≥λ (i,j = 1,2,…,n) 0 eij < λ (i,j = 1,2,…,n) (8) 9)划分层级。通过可达集R(xi) = {xi ¦ Fij = 1}和先行集A(xi) = {xi ¦ Fij = 1}满足R(xi)∩A(xi) = R(xi)寻找高层级因素,然后对可达矩阵进行高层级因素对应的行和列进行提取,不断重复该过程,直至所有行和列均被去除。其中,F 为可达矩阵。 10)根据影响因素被划除的顺序,绘制系统影响因素的层级结构图。 ISM 模型构建及分析1. 3 DEMATEL 1)DEMATEL ISM 模型构建。 根据表1 构建的地铁盾构施工安全风险评估指标体系,邀请地铁盾构领域的10 位专家对风险因素间的作用程度, 按没有影响(0 分)、较小影响(1分)、一般影响(2 分)、较大影响(3 分)、很大影响(4分)5 个等级分别赋值,表示两两风险因素间的影响程度,得到10 个初始直接影响矩阵,专家背景介绍见表2。通过取10 个初始直接影响矩阵平均数的整数,构建地铁盾构施工安全风险因素直接影响矩阵。 运用行和最大值法归一化处理直接影响矩阵,根据式(2) ~ (7) 进行计算,得到各风险因素影响度、被影响度、中心度及原因度(见表3)。 根据表3 计算得到的各风险因素中心度和原因度数值,绘制地铁盾构施工安全风险因素因果关系图(见图1)。 根据因果关系图及工程实际,本文引入阈值0. 20 来剔除影响程度较小的关系,根据整体影响矩阵E 及式(8)可得到地铁盾构施工安全风险因素的可达矩阵。 根据层级划分可将地铁盾构施工安全风险因素

划分为3 个层级,如图2 所示。

2)结果分析。

根据DEMATEL 计算所得到的地铁盾构施工安全风险因素间的因果关系图(图1) 可知,地铁盾构施工安全风险因素聚集为4 类:第1 类为强原因因素集(第Ⅰ区);第2 类为弱原因因素集(第Ⅱ区);第3 类为弱结果因素集(第Ⅲ区);第4 类为强结果因素集(第Ⅳ区)。通过DEMATEL 计算所得的风险因素中心度越大,其影响程度也就越大,因此,应该给予第Ⅰ区强原因因素集与第Ⅳ区强结果因素集更高关注,对其影响程度按照中心度由大到小排序为施工人员安全技术水平(X12)、施工管理水平(X15)、安全生产制度的订立与实施(X14)、施工人员安全意识(X11)。

在ISM 模型(图2)中将地铁盾构施工安全风险因素分为3 个层级:第1 层级(直接因子);第2 层级(中间因子);第3 层级(深层因子)。施工人员安全意识(X11)和掘进长度(X46)是地铁盾构施工安全风险因素形成的深层因子;施工人员安全技术水平

图1 地铁盾构施工安全风险因素因果关系图

Fig. 1 Causality diagram of safety risk factors in

subway shield construction

图2 地铁盾构施工安全风险因素层级结构图
Fig. 2 Hierarchical structure of subway shield construction safety risk factors

| 1 | 7 | 8 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2023 年6 月 | 樊燕燕,等:物元可拓法在地铁盾构施工安全风险评估中的应用 | Jun. , 2023 |
| --- | --- | --- |

表3 DEMATEL 计算结果

Table 3 DEMATEL's calculation results

| 因素 | 影响度 | 被影响度 | 中心度 | 原因度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X11 | 1. 678 1. 909 0. 961 2. 371 2. 129 0. 808 0. 768 0. 446 0. 546 0. 583 1. 004 1. 004 1. 004 1. 004 1. 623 1. 400 1. 249 1. 150 0. 645 0. 413 0. 479 | 1. 966 3. 012 1. 722 2. 050 2. 720 1. 144 1. 403 0. 678 0. 338 1. 200 1. 832 1. 883 1. 515 1. 715 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 0. 000 | 3. 644 4. 921 2. 683 4. 421 4. 849 1. 952 2. 171 1. 124 0. 884 1. 783 2. 836 2. 887 2. 519 2. 719 1. 623 1. 400 1. 249 1. 150 0. 645 0. 413 0. 479 | - 0. 288- 1. 103- 0. 761 0. 321 - 0. 591- 0. 336- 0. 635- 0. 232 0. 208 - 0. 617- 0. 828- 0. 879- 0. 511- 0. 711 1. 623 1. 400 1. 249 1. 150 0. 645 0. 413 0. 479 |
| X12 |  |  |  |  |
| X13 |  |  |  |  |
| X14 |  |  |  |  |
| X15 |  |  |  |  |
| X21 |  |  |  |  |
| X22 |  |  |  |  |
| X31 |  |  |  |  |
| X32 |  |  |  |  |
| X41 |  |  |  |  |
| X42 |  |  |  |  |
| X43 |  |  |  |  |
| X44 |  |  |  |  |
| X45 |  |  |  |  |
| X46 |  |  |  |  |
| X51 |  |  |  |  |
| X52 |  |  |  |  |
| X53 |  |  |  |  |
| X54 |  |  |  |  |
| X55 |  |  |  |  |
| X56 |  |  |  |  |

(X12)、安全生产制度的订立与实施(X14) 和注浆材料质量(X32)是地铁盾构施工安全风险因素形成的中间因子; 勘察、监测水平( X13 )、施工管理水平(X15)、盾构机及配套设备选型(X21)、盾构机刀盘刀具磨损情况(X22)、管片破损影响(X31)、盾构掘进参数设置(X41)、衬砌效果(X42)、注浆效果(X43)、端头加固效果( X44 )、地基加固效果( X45 )、围岩等级(X51)、地下水状况(X52)、地质复杂情况(X53)、最小覆土厚度(X54)、最小曲率半径(X55)、盾构施工与邻近建筑物距离(X56) 则是地铁盾构施工安全风险因素形成的直接因子。这些因素均会对地铁盾构施工安全产生风险影响,从而影响地铁盾构安全生产行为。

在ISM 模型中,施工人员安全意识(X11)、施工人员安全技术水平(X12)、安全生产制度的订立与实施(X14)及施工管理水平(X15)即为节点度较多的因

素,这些因素与DEMATEL 模型分析得到的中心度值较大的因素基本相符,应该给予更高关注,但也不

能忽视其他重要性较小的因素对地铁盾构施工安全

形成的风险影响。

2 地铁盾构施工安全风险评估指标权重的

确定

2. 1 地铁盾构施工安全风险因素间关联关系

由图2 可知,地铁盾构施工安全风险因素分为人员及管理(X1)、机械设备(X2)、施工材料(X3)、施工技术(X4) 和施工环境(X5)5 个方面,其中,X1 与X2、X3、X4 存在关联影响,X2 与X1、X3、X4、X5 存在关联影响,X3与X1、X2、X4 存在关联影响,X4 与X1、X2、X3、X5存在关联影响。

其中,X1 包括6 个风险指标,其间均互相影响; X2和X3均包括2 个风险指标,其组合影响值皆为1,以表达综合关联影响;X4中的X41与X46存在关联关系;X42、X43、X44、X45之间存在关联关系;X5 中的X51、

2. 2 Shapley 值法赋权X52、X53、X54、X55之间存在关联关系。

由于评估指标间存在关联关系,引入shapley 值法可表达多指标对目标的综合关联影响,其具体赋权步骤如下。

集合N = {1, 2, … , n} 表示地铁盾构施工安全风险因素指标集,指标间的组合集合表示为{N, V(S)},指标间的组合影响值表示为V(S),S 是n 个指标的任意组合。

1)确定各指标组合影响值,指标存在共性时添加系数0. 8 削弱其组合值的影响力,指标独立时添加系数1. 2 增强其组合值的影响力[15]。

v(1,2,…,n) =
■|

|

■

||■
0. 8Σ

1. 2Σ
	v(i) v(n) ∈[0,1]

v(i) v(n) ∈[0,1]

(9)

式中各指标风险值v(i) = ai / Σai ,ai属于原始

赋分值。

2)确定指标权重ωi 。
	ωi = shi(N,V) =

S⊂N,i∈SΣ	(s - 1)! × (n - s)! 			n! 	[V(S) - V(S / i)]

(10)式中s 为评估指标子集S 中评估指标个数;shi(N,

1 7 8 3

| Vol. 23 No. 6 安 | 全与环境学报第23 卷第6 期 |
| --- | --- |

V)为各指标shapley 值;! 为阶乘算法;V(S / i) 为评估指标子集S 减去i 元素的剩余组合。

3 基于物元可拓法的地铁盾构施工安全风

险评估模型的构建

3. 1 风险评估物元的构建 1)确定二级指标的经典域。 ■ ¦ Nj Xg1 〈ag1j,bg1j〉■ ¦ R0 = (Nj,Xgi,Vgij) = ¦ ¦¦ ■ Xg2 Xgn ︙ 〈ag2j,bg2j〉 〈agnj,bgnj〉 ︙ ¦ ¦¦ ■ (11)式中g = 1, 2, …, m;i = 1, 2, …, n;j 为评估等级;Nj表示第j 个等级;agij表示风险为第j 级时评估指标集Xgi的取值上限;bgij表示风险为第j 级时评估指标Xgi的取值下限。 Vgij = < agij,bgij > 表示风险为第j 级时评估指标集Xgi的取值范围,即经典域(j = 1, 2,…, m)。 2)确定二级指标的节域。 ■ ¦ P Xg1 〈ag1P,bg1P〉■ ¦ RP = (P,Xgi,VgiP) = ¦ ¦¦ ■ Xg2 Xgn︙ 〈agnP,bgnP〉 〈ag2P,bg2P〉 ︙ ¦ ¦¦ ■ (12)式中 P 为待评估的地铁盾构施工风险的全集; Vgip = < agip, bgip > 表示P 中评估指标集Xgi 的允许取值范围,即P 的节域[16],其中agip 为P 的节域上限, bgip为P 的节域下限。 3)确定二级指标的待评物元。 ■ ¦ p Xg1 vg1■ ¦ R = ¦ ¦¦ ■ Xg2 Xgn ︙ vg2 vgn ︙ ¦ ¦¦■(13) 式中p 为某一具体的地铁盾构施工风险;vgi为p 关于指标Xgi的量值,即待评地铁盾构施工风险的指标 3. 2 关联函数值的计算评估值。 1)确定待评盾构施工风险二级指标关于各等级j 的关联度(kj(vgi))。 kj(vgi) = ■¦ ¦ ■ ¦¦■ ρ(vgi,VgiP) - ρ(vgi,Vgij) - ρ(vgi,Vgij) Vgij ρ(vgi,Vgij) vgi ∈Vgij vgi ∉Vgij (14) 1 7 8 4

| 式中待评物元指标值与经典域之间的距离为 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ρ(vgi,Vgij) = ρ(vgi〈agij,bgij〉) = vgi - agij + bgij 2 - bgij - agij 2 待评物元指标值与节域之间的距离为 |  |  | (15) |
| ρ(vgi,VgiP) = ρ(vgi〈agiP,bgiP〉) = vgi - agiP + bgiP 2 - bgiP - agiP 2 而经典域取值间距为 |  |  | (16) |
| Vgij = agij - bgij (17) 2) 确定一级指标关于各等级j 的关联度(kj(vg))。 kj(vg) = Σωgikj(vgi) (18) 式中 ωgi 为二级指标权重。 3)确定待评地铁盾构施工风险关于各等级j 的关联度。 kj(P) = Σωgkj(vg) (19) 式中ωg 为一级指标权重值。3. 3 风险评估等级的确定 |  |  |  |
| 若kj0(P) =级j0。 |  | j = 1,2,…,fkj(P) , 则评定P 属于等 |  |
|  |  | kj(P) - min jkj(P) max jkj(P) - min jkj(P) | (20) |
| - k | j(P) = |  |  |
| j∗=Σ Σ jk k - j(P) j(P) (21) - 式中 j∗为P 的级别变量特征值,表明评估结果偏向相邻级别的程度。 3. 4 风险评估等级标准的确定 通过查阅文献[17],基于对《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》[18]等规范的研究,结合地铁盾构工程实际及风险评估特点,规定评估指标等级划分(见表4),为简便计算,采用0 ~ 1 区间变换法,归一化处理表4 中各指标值,得到风险评估等级判据(见表5)。 4 工程应用 |  |  |  |

4. 1 工程概况
	宁波地铁3 号线一期区间为陈婆渡—甬江北,线路全长约为16. 83 km。评估工程为地铁3 号线一期的句章—鄞州客运区间,区间隧道采用盾构施工,

| 2023 年6 月 | 樊燕燕,等:物元可拓法在地铁盾构施工安全风险评估中的应用 | Jun. , 2023 |
| --- | --- | --- |

表4 指标等级划分
Table 4 Index grade classification

| 评估指标 | Ⅰ/ 低度风险 | Ⅱ/ 中度风险 |  | Ⅲ/ 高度风险 | Ⅳ/ 极高风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工人员安全意识X11 |  |  |  |  |  |
|  | 很高 | 较高 | 一般 |  | 低 |
| 施工人员安全技术水平X12 | 很高 | 较高 | 一般 |  | 低 |
| 勘察、监测水平X13 | 很高 | 较高 | 一般 |  | 低 |
| 安全生产制度的订立与实施X14 | 非常完善 | 较完善 | 一般 |  | 不完善 |
| 施工管理水平X15 | 很高 | 较高 | 一般 |  | 低 |
| 盾构机及配套设备选型X21 | 非常合理 | 较合理 | 一般 |  | 不合理 |
| 盾构机刀盘刀具磨损情况X22 | 无磨损 | 磨损较少 | 磨损较多 |  | 磨损严重 |
| 管片破损影响X31 | 不甚大 | 一般 | 较大 |  | 很大 |
| 注浆材料质量X32 | 很好 | 较好 | 一般 |  | 差 |
| 盾构掘进参数设置X41 | 非常合理 | 较合理 | 一般 |  | 不合理 |
| 衬砌效果X42 | 很好 | 较好 | 一般 |  | 差 |
| 注浆效果X43 | 很好 | 较好 | 一般 |  | 差 |
| 端头加固效果X44 | 很好 | 较好 | 一般 |  | 差 |
| 地基加固效果X45 | 很好 | 较好 | 一般 |  | 差 |
| 掘进长度X46 / m 围岩等级X51 | < 1000 Ⅰ、Ⅱ类 | [1000,1500)Ⅲ类 | [1500,2000) Ⅳ类 发育(有少量涌水) |  | ≥2000 Ⅴ、Ⅵ类 富水(有大量涌水) |
| 地下水状况X52 |  |  |  |  |  |
|  | 不甚发育 | 中等发育 |  |  |  |
| 地质复杂情况X53 | 不复杂 |  |  |  |  |
|  |  | 一般 | 复杂 |  | 非常复杂 |
| 最小覆土厚度X54 / m 最小曲率半径X55 / m 盾构施工与邻近建筑物距离X56 / m 注:D 为盾构隧道直径(单位:m)。 | > 3D > 800 > D(不接近) | (2D, 3D] (D, 2D] ≤D (500, 800] (350, 500] ≤350 (0. 7D, D](较接近) (0. 3D, 0. 7D](接近) ≤0. 3D(非常接近) |  |  |  |

其左线长为1 161 m,右线长为1 137 m,隧道直径为6. 37 m,最大纵坡为23‰,最小曲率半径为430 m,围岩等级为Ⅳ类,距周边建筑物最近距离为2. 5 m。隧道洞身主要通过淤泥质黏土、粉质黏土、淤泥质黏土地层,且存在区域地面沉降、浅层天然气、明(暗)

浜塘和河岸稳定性及厚层软土和人工填土等不良地

层,盾构掘进地层河网水系发达。4. 2 地铁盾构施工风险评估

4. 2. 1 评估指标权重计算
	1)由10 位专家分别针对人员及管理、机械设备、施工材料、施工技术及施工环境因素5 个方面21个指标重要程度进行打分,在此以施工环境因素为例进行运算,打分情况见表6。

2)由式(9)计算得到各风险因素指标及其组合对目标的影响程度大小(见表7)。

3)根据表7 风险指标影响值,由式(10)计算出

各项风险指标的权重,由于篇幅原因,本文仅展示

ω51 的计算过程,具体如下。

ω51 = sh51(N,V) = ΣS⊂N,i∈S (s - 1)! × (n - s)!

n! 	[V(S) -

V(S / i)] = (1 - 1)! × (6 - 1)!

6!	×	v1 	+

(2 - 1)! × (6 - 2)!

6!	× [(v(1,2) - v2) + … +

(v(1,6) - v6)] +(3 - 1)! × (6 - 3)! 6!	× [(v(1,2,3)

-v(2,3)) 	+	…+ 	(v(1,5,6)	-	v(5,6))] 	+

(4 - 1)! × (6 - 4)!

6!× [(v(1,2,3,4) - v(2,3,4)) + … +

(v(1,4,5,6) - v(4,5,6))] +(5 - 1)! × (6 - 5)! 6!		×

1 7 8 5

| Vol. 23 No. 6 安 | 全与环境学报第23 卷第6 期 |
| --- | --- |

表5 风险等级评估判据
Table 5 Risk grade assessment criteria

| 评估指标 | Ⅰ/ 低度风险 | Ⅱ/ 中度风险 | Ⅲ/ 高度风险 | Ⅳ/ 极高风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工人员安全意识X11 | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 施工人员安全技术水平X12 | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 勘察、监测水平X13 |  |  |  |  |
|  | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 安全生产制度的订立与实施X14 | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 施工管理水平X15 | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 盾构机及配套设备选型X21 | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 盾构机刀盘刀具磨损情况X22 | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 管片破损影响X31 | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 注浆材料质量X32 | [0, . 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 盾构掘进参数设置X41 | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 衬砌效果X42 | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 注浆效果X43 | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 端头加固效果X44 | [0, 0. 25) | [0. 25 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 地基加固效果X45 | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 掘进长度X46 | [0, 0. 33) | [0. 33, 0. 50) | [0. 50, 0. 67) | [0. 67, 1] |
| 围岩等级X51 | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 地下水状况X52 |  |  |  |  |
|  | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50, 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 地质复杂情况X53 |  |  |  |  |
|  | [0, 0. 25) | [0. 25, 0. 50) | [0. 50 0. 75) | [0. 75, 1] |
| 最小覆土厚度X54 |  |  |  |  |
|  | [0, 0. 17) | [0. 17, 0. 33) | [0. 33, 0. 67) | [0. 67, 1] |
| 最小曲率半径X55 | [0, 0. 43) | [0. 43, 0. 76) | [0. 76, 0. 92) | [0. 92, 1] |
| 盾构施工与邻近建筑物距离X56 | [0, 0. 50) | [0. 50, 0. 65) | [0. 65, 0. 85) | [0. 85, 1] |

[(v(1,2,3,4,5) - v(2,3,4,5)) + … + (v(1,3,4,5,6)	-

v(3,4,5,6))] +(6 - 1)! × (6 - 6)! 6!	× [(v(1,2,3,4,5,6) -

v(2,3,4,5,6)] = 0. 0838
	同理,经计算
	ω51 = 0. 0838, ω52 = 0. 1010, ω53 = 0. 1053,	ω54 = 0. 1114,ω55 = 0. 2395, ω56 = 0. 3589	因素层权重: ω1 = 0. 4424; ω2 = 0. 2462; ω3 = 0. 0722; ω4 = 0. 1034; ω5 = 0. 1358。

4. 2. 2 相关物元构造
	根据表5 构造盾构施工风险的经典域物元和节域物元。盾构施工风险经典域物元有低度风险物元R1、中度风险物元R2、高度风险物元R3、极高风险物元R4,及节域物元RP。依据表4 及5 将原始指标数

1 7 8 6

据进行无量纲化及归一化处理,依次为X11 = 0. 45, X12 = 0. 40,X13 = 0. 30,X14 = 0. 20,X15 = 0. 35,X21 = 0. 15,X22 = 0. 60,X31 = 0. 45,X32 = 0. 20,X41 = 0. 15, X42 = 0. 40,X43 = 0. 45,X44 = 0. 35,X45 = 0. 30,X46 = 0. 75,X51 = 0. 60,X52 = 0. 80,X53 = 0. 35,X54 = 0. 36, X55 = 0. 85,X56 = 0. 70,得出待评物元R。

结合表4 对风险等级的划分,以施工环境因素X5为例,其经典域如下。

■| N1 X51〈0,0. 25〉■			| 
	X52〈0,0. 25〉| |

R1(X5) = 	| 	| 	| 	| 		X53 		X54			〈0,0. 25〉			〈0,0. 17〉			| 			| 			| 			| 	|| 	X55	〈0,0. 43〉||	■	X56	〈0,0. 50〉■

| 2023 年6 月 | 樊燕燕,等:物元可拓法在地铁盾构施工安全风险评估中的应用 | Jun. , 2023 |
| --- | --- | --- |

表6 风险评估指标权重打分
Table 6 Risk assessment index weight scoring

| 因素层 | 指标层 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 专家10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X5 | X51 | 1. 0 2. 0 3. 5 2. 5 6. 5 7. 0 | 1. 5 2. 5 2. 0 3. 0 4. 0 9. 0 | 2. 5 2. 0 2. 5 2. 5 5. 5 8. 0 | 1. 5 3. 5 3. 0 2. 0 4. 5 8. 5 | 2. 5 2. 0 2. 0 3. 5 7. 0 9. 0 | 2. 0 2. 5 1. 5 2. 5 6. 5 7. 5 | 1. 0 1. 5 3. 0 1. 5 6. 0 7. 0 | 1. 5 2. 0 1. 5 2. 0 6. 5 8. 0 | 2. 0 2. 5 2. 0 1. 5 6. 0 7. 0 | 1. 5 1. 0 1. 5 3. 0 4. 5 7. 5 |
|  | X52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7 风险指标组合影响值
Table 7 Influence value of risk index combination

| (N,V) V(S) | (N,V) V(S) | (N,V) V(S) |
| --- | --- | --- |
| v1 v2 v3 v4 v5 v6; 0. 077 0. 097 0. 102 0. 109 0. 258 0. 357. | v(1,2) v(1,3) v(1,4) v( 1,5) v( 1,6) ︙; 0. 139 0. 143 0. 149 0. 268 0. 521 ︙. | v(1,2,3,4,6) v(1,2,3,5,6) v(1,2,4,5,6) v(1,3,4,5,6) v(2,3,4,5,6) v(1,2,3,4,5,6); 0. 594 0. 713 0. 718 0. 722 0. 738 1. 000. |

注:表中(N, V)为指标的组合形式;V(S)为指标间的组合影响值。

| R2(X5) = | ■¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦■ | N2 |  | X51 X52 X53 X54 X55 X56 X51 X52 X53 X54 X55 X56 X51 X52 X53 X54 X55 X56 | 〈0. 25,0. 50〉〈0. 25,0. 50〉〈0. 25,0. 50〉〈0. 17,0. 33〉〈0. 43,0. 76〉〈0. 50,0. 65〉〈0. 50,0. 75〉〈0. 50,0. 75〉〈0. 50,0. 75〉〈0. 33,0. 67〉〈0. 76,0. 92〉〈0. 65,0. 85〉〈0. 75,1〉■ ¦〈0. 75,1〉¦ ¦〈0. 75,1〉¦ 〈0. 67,1〉¦ ¦〈0. 92,1〉¦¦〈0. 85,1〉■ | ■ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ■ | 其节域如下。 ■¦ P X51 〈0,1〉■ ¦ RP = ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X52 X53 X54 〈0,1〉 〈0,1〉 〈0,1〉 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ X55 〈0,1〉¦¦ ■X56 〈0,1〉■ 其评估物元如下。 ■ ¦ p X51 0. 60■ ¦ ¦ X52 0. 80 ¦ R = ¦ ¦ X53 0. 35 ¦ ¦ ¦ ¦ X54 0. 36 ¦ ¦ ¦¦ X55 0. 85 ¦¦ ■ X56 0. 70■ 4. 2. 3 关联度计算 根据式(14) ~ (19)进行运算,指标层和因素层的风险关联度运算结果见表8 和9。 4. 2. 4 盾构施工风险等级的评定 依据式(19) 计算总目标关于各等级的关联度为:K1 = - 0. 1828,K2 = 0. 0054,K3 = - 0. 1947,K4 = 8 7 1 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3(X5) = | ■¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦■ | N3 |  |  |  | ■ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ■ |  |
| R4(X5) = |  | ■ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ■ | N4 |  |  |  |  |

| Vol. 23 No. 6 安 | 全与环境学报第23 卷第6 期 |
| --- | --- |

表8 X5指标层风险关联度
Table 8 X5 index layer risk correlation degree

|  |  |  |  | 评估指标关联度Kj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 因素层风险 | 指标层风险 | 权重 | j = 1 | j = 2 | j = 3 | j = 4 | 所属等级 |
| X5 | X51 | 0. 083 8 0. 101 0 0. 105 3 0. 111 4 0. 239 5 0. 358 9 | - 0. 466 7- 0. 733 3- 0. 222 2- 0. 345 5- 0. 736 8- 0. 666 7 | - 0. 200 0- 0. 600 0 0. 400 0 - 0. 076 9- 0. 375 0- 0. 142 9 | 0. 400 0 - 0. 200 0- 0. 300 0 0. 088 2 0. 437 5 0. 250 0 | - 0. 272 7 0. 200 0 - 0. 533 3 - 0. 462 7 - 0. 189 2 - 0. 333 3 | Ⅲ Ⅳ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ |
|  | X52 |  |  |  |  |  |  |
|  | X53 |  |  |  |  |  |  |
|  | X54 |  |  |  |  |  |  |
|  | X55 |  |  |  |  |  |  |
|  | X56 |  |  |  |  |  |  |

表9 因素层风险指标关联度
Table 9 Correlation degree of risk indicators at factor level

|  |  |  |  | 评估指标关联度Kj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 因素层风险 | 指标层风险 | 权重 | j = 1 | j = 2 | j = 3 | j = 4 | 所属等级 |
| X | X1 | 0. 442 4 0. 246 2 0. 072 2 0. 103 4 0. 135 8 | - 0. 207 9- 0. 031 8 0. 028 7 - 0. 046 7- 0. 590 8 | 0. 251 3 - 0. 300 4- 0. 065 0- 0. 019 2- 0. 184 9 | - 0. 252 3- 0. 152 0- 0. 431 3- 0. 384 6 0. 186 1 | - 0. 501 5- 0. 537 3- 0. 620 8- 0. 540 1- 0. 275 3 | Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ |
|  | X2 |  |  |  |  |  |  |
|  | X3 |  |  |  |  |  |  |
|  | X4 |  |  |  |  |  |  |
|  | X5 |  |  |  |  |  |  |

- 0. 4922。通过关联度运算结果可知Kmax = K2 = 0. 0054,因此宁波地铁3 号线一期句章—鄞州客运区间地铁盾构施工安全风险等级为Ⅱ级(中度风险)。

依据式(20) 和(21) 计算可得该区间地铁盾构施工安全风险等级的级别变量特征j∗= 1. 989,表明该区间地铁盾构施工安全风险属于“中度风险” 偏向“低度风险”(即1. 989 度风险),与工程实际安全等级基本符合。

4. 2. 5 结果分析

依据指标层风险关联度结合各风险指标的重要程

度,该区间盾构施工风险指标影响程度从大到小排序为X52、X46、X22、X56、X55、X54、X51、X31、X12、X11、X42、X15、X43、X53、X13、X44、X45、X32、X21、X41和X14。其中,地下水状况、掘进长度为极高风险,盾构机刀盘刀具磨损情况、盾构施工与邻近建筑物距离、最小曲率半径、最小覆土厚度、围岩等级为高度风险,即为关键影响因素。

由因素层指标与各等级的关联度得出,人员及管理、施工技术及施工环境因素所属风险等级较高,其中,施工环境属于主要风险因素。结合该评估工程的实际情况,宁波地铁3 号线一期句章—鄞州客1 7 8 8

运区间项目区掘进长度较长,地下河网水系发达,且地下管线及周边建筑物众多,在这样复杂的地质环境下,对衬砌、注浆及端头和地基加固等施工技术和人员管理组织能力提出较高要求较为合理。本项目的风险评估报告依据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》编制,其采用的方法是定性分析法,该区间总体风险值为8,即中度风险,由此可知

本次评估结果与该工程的风险评估报告情况基本相

符,所构建的评估模型是科学合理的。

根据可拓评估模型评估结果,结合DEMATEL ISM 模型分析需要重点关注的风险因素,可得在进行地铁盾构施工时,前期需做好勘察、监测等工作,且对施工技术需进行严格把控,以便于应对未来预计风险;施工过程中,需实时对关键风险进行监测,同时采取相应控制措施,施工管理人员要做好风险管理工作,如优化注浆配比、实时有效控制和优化盾构机掘进参数及控制管片拼装质量等,并在盾构穿过房屋或河流时及时调整盾构姿态,以减少对周边建筑物的影响。

4. 2. 6 对比评价
	依据本项目风险评估报告,可知该区间地铁盾

| 2023 年6 月 | 樊燕燕,等:物元可拓法在地铁盾构施工安全风险评估中的应用 | Jun. , 2023 |
| --- | --- | --- |

构施工安全风险等级为中度风险,但由于其采用定性分析法,具有一定的主观推断,致使风险指标的选取及评估结果缺乏精确性和完整性,无法获得各风险因素的风险大小及重要性程度。基于此,本文通过构建基于DEMATEL ISM 的物元可拓评估模型,依据定性与定量相结合的方法,将DEMATEL ISM 模型与物元可拓评估模型运算所得关键风险因素联 系起来,互相弥补方法缺陷带来的不足,从而获得更加完善准确的风险评估结果,并由该评估模型得出盾构施工风险指标影响程度,以便于制定科学合理的预防控制措施,使得能够安全有效地进行地铁盾构施工。 5 结论 1)本文构建了基于DEMATEL ISM 的物元可拓评估模型,通过DEMATEL ISM 分析法对地铁盾 构施工安全风险因素进行关键影响因素识别及影响 程度的确定,并划分出其要素间的层级结构,且由物 元可拓评估模型计算出指标层及因素层各风险指标 的风险等级。以DEMATEL 计算所得中心度较大、ISM 模型中节点度较高及物元可拓评估模型计算所得风险等级较高的风险因素为基础,更加合理完善地确定需重点关注、实时监测的各项指标,以便于及时有效地应对风险并制定相应地控制措施。 2)针对权重确定,采用shapley 值法,其清楚地反映了指标之间的非线性相互作用,表示出多指标对目标的综合关联影响,使得赋权更加科学合理。 3)通过对宁波地铁3 号线一期句章—鄞州客运区间进行地铁盾构施工安全风险评估,得到其地铁盾构施工安全风险等级为“中度风险”,风险等级变量特征值j∗= 1. 989,即该区间风险属于“ 中度风险”偏向“低度风险”,与工程实际基本相符,且其可操作性强,适合应用于其他类似工程风险评估中。

参考文献(References):

| [1] | ZHANG Y Q, ZHANG J M, GUO H L, et al. A risk assessment method for metro shield tunnel construction based on interval number [ J ]. Geotechnical and Geological Engineering, 2020, 38(5): 4793 4809. LIANG X, QI T Y, JIN Z Y, et al. Risk assessment system based on fuzzy composite evaluation and a backpropagation neural network for a shield tunnel crossing under a river [ J ]. Advances in Civil Engineering, 2020, 17(11): 1 14. WU Z Q, ZOU S L. A static risk assessment model for underwater shield tunnel construction [ J ]. Sādhanā: Published by the Indian Academy of Sciences, 2020, 45 |
| --- | --- |
| [2] |  |
| [3] |  |

(1): 1 13. [4] 杨仙, 张可能, 岳健, 等. 基于熵度量法的盾构施工 过程风险评价[ J]. 湖南科技大学学报( 自然科学 版), 2015, 30(4): 64 68. YANG X, ZHANG K N, YUE J, et al. Risk assessment in shield construction based on entropy theory [ J ]. Journal of Hunan University of Science&Technology 68. (Natural Science Edition), 2015, 30(4): 64 [5] 吴全立, 王梦恕, 殷明伦. 基于网络分析法盾构下穿 隧道风险分析[J]. 地下空间与工程学报, 2019, 15 (6): 1881 1888. WU Q L, WANG M S, YIN M L. Risk analysis on shield TBM crossing underneath existing tunnel based on analytic Chinese Journal of Underground network process [ J]. Space and Engineering, 2019, 15(6): 1881 1888. [6] 黄震, 傅鹤林, 张加兵, 等. 基于模糊证据理论的盾 构隧道施工风险综合评价[J]. 武汉大学学报(工学 版), 2019, 52(8): 694 702. HUANG Z, FU H L, ZHANG J B, et al. Comprehensive evaluation of shield tunnel construction risk based on fuzzy-evidence theory[J]. Engineering Journal of Wuhan University, 2019, 52(8): 694 702. [7] 赵雅云. 地铁盾构施工安全风险评价研究[D]. 石家 庄: 石家庄铁道大学, 2017. ZHAO Y Y. Study on safety risk evaluation of metro shield construction [ D ]. Shijiazhuang: Shijiazhuang Tiedao University, 2017. [8] 蔡正. 地铁隧道盾构法施工安全风险管理研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2016. CAI Z. Study on safety risk management of subway shield tunneling construction[ D]. Xuzhou:China University of Mining & Technology, 2016. [9] 余浩瀚. 地铁盾构施工安全风险管理与控制措施研究 [D]. 合肥: 安徽建筑大学, 2020. YU H H. Research on safety risk management and control measures of metro shield construction[D]. Hefei: Anhui Jianzhu University, 2020. [10] 卢鑫月, 许成顺, 侯本伟, 等. 基于动态贝叶斯网络 的地铁隧道施工风险评估[J/ OL]. 岩土工程学报: 1 10 [2021 12 13]. http:/ / kns. cnki. net/ kcms/ detail/ 32. 1124. TU. 20211026. 1325. 002. html. LU X Y, XU C S, HOU B W, et al. Risk assessment of metro construction based on dynamic bayesian network [J/ OL]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering: 10 [2021 12 13]. http:/ / kns. cnki. net/ kcms/ 1 detail/ 32. 1124. TU. 20211026. 1325. 002. html. [11] 郑学召, 姜鹏, 刘会林, 等. 基于梯形模糊层次法的 地铁施工风险评价研究[ J]. 城市轨道交通研究, 2020, 23(9): 56 60. ZHENG X Z, JIANG P, LIU H L, et al. Metro construction risk evaluation based on trapezoidal fuzzy hierarchy method [ J]. Urban Mass Transit, 2020, 23 (9): 56 60. [12] 国家铁路局. 铁路隧道设计规范: TB 10003—2016 [S]. 北京: 中国铁道出版社, 2016. 1 7 8 9

| Vol. 23 No. 6 安 | 全与环境学报第23 卷第6 期 |
| --- | --- |

National Railway Administration of the People's Republic of China. Code for design of railway tunnel: TB 10003— 2016 [ S ]. Beijing: China Railway Publishing House, 2016. [13] 盾构法隧道施工及验收规范: GB 50446—2017[S]. Code for construction and acceptance of shield tunnel: GB 50446—2017[S]. [14] 李广利, 严一知, 刘文琦, 等. 基于DEMATEL ISM 的矿工不安全情绪形成因子研究[J]. 中国安全科学 学报, 2021, 31(7): 30 37. LI G L, YAN Y Z, LIU W Q, et al. Research on formation factors of miners' unsafe emotions based on DEMATEL ISM [ J]. China Safety Science Journal, 2021, 31(7): 30 37. [15] 宁瑶瑶, 李龙. 基于非可加测度Shapley 值赋权的钻 爆法地铁隧道工程施工风险灰色评价[J]. 工程管理 学报, 2016, 30(6): 72 77. NING Y Y, LI L. Gray evaluation of construction risk of drilling and blasting metro tunnel engineering based on the weights of non-additive measure shapley[J]. Journal of Engineering Management, 2016, 30(6): 72 77. [16] 吴丹红, 张美霞, 张汉斌, 等. 基于可拓学的地铁车 站深基坑施工安全评价[ J]. 安全与环境学报, 2019, 19(3): 761 766. WU D H, ZHANG M X, ZHANG H B, et al. On the safety evaluation for the deep foundation pit of the subway stations based on the theory of extenics [ J]. Journal of Safety and Environment, 2019, 19(3): 761 766. [17] 丁立超. 基于盾构法的地铁施工安全风险评估[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2020. DING L C. Safety risk assessment of subway construction based on shield method[D]. Xuzhou: China University of Mining and Technology, 2020. [18] 城市轨道交通地下工程建设风险管理规范: GB 50652—2011[S]. Code for risk management of urban rail transit underground Engineering Construction: GB 50652— 2011[S].

assessment model in this paper. Firstly, based on the literature review and combined with the engineering practice, the safety risk assessment index system of the metro shield is established from personnel and management, mechanical equipment, construction materials, construction technology, and construction environment. Secondly, DEMATEL and ISM are used to analyze the key influencing factors and their degree of influence as well as the interpretation structure relationship among all factors. Thirdly, considering the correlation influence of multiple indicators on the Shapley method is used to determine the index weight to express the comprehensive correlation influence of multiple indicators on the target, and the matter-element extension method is used to build the safety risk assessment model of the metro shield. Finally, the safety risk assessment model of the metro shield of Ningbo Metro Line 3 in the first phase of the Juzhang-Yinzhou passenger transport section is analyzed as an example. The results show that the level of risk assessment is “ moderate risk ” and the risk rank variable characteristic value j∗is 1. 989, namely the risk in this interval belongs to “moderate risk” and tends to be “low risk”. Through the analysis, the key risk factors are the factors with larger centrality calculated by the DEMATEL method, more node degrees calculated by the ISM method, and higher risk levels calculated by the matter-element extension assessment model, namely the factors of personnel and management, the factors of construction technology and the factors of the construction environment. In the process of shield construction in this area, the managers should pay attention to the geological environment monitoring and strictly do the construction technology work such as foundation reinforcement. Key words: safety engineering; subway shield tunneling method; DEMATEL ISM analysis; shapley value method; matter-element extension method; risk assessment

Application of matter-element extension

method in safety risk assessment of

subway shield construction

FAN Yanyan, WANG Rui

( School of Civil Engineering, Lanzhou Jiaotong University, 
Lanzhou 730070, China)

Abstract: To solve the problems of incomplete results and low 
accuracy of the safety risk assessment results of the metro shield, 
a scientific and reasonable assessment of the safety risk of the 
metro shield is carried out by combining decision-making trial 
and evaluation laboratory 	( DEMATEL ) and 	interpretative 
structural modeling method (ISM) with matter-element extension

1 7 9 0