基于地铁盾构施工的安全风险管理措施分析

陈浩 姜宝 韩旭鹏

中国建筑第七工程局有限公司

摘要：目前，我国地铁盾构工程安全风险管理工作已初见成效，但在实际工作中仍有诸多问题。文章通过对盾构施工中存在的安全隐患和安全管理问题进行分析，并提出相应的对策，以进一步加强对盾构施工的控制，促进地铁建设的发展。这就要求相关的建筑工人和管理者有足够的耐心来进行更好的控制，这样才能更好的完成项目，保证公司的经济效益和经济的发展。

关键词：地铁；盾构施工；安全；风险管理

| 引言 | 地铁盾构施工过程中易出现坍塌，严重影响了盾 |
| --- | --- |

随着社会经济的快速发展，各个行业都在积极地进行着各种形式的变革，而交通建设工程作为目前最具发展潜力的行业之一，也正面临着严峻的考验，随

构的安全。地铁盾构隧道开挖过程中，若不及时治理，将导致地面沉降，严重影响地铁工程建设。

2 地铁盾构面临风险的原因

着科学技术的飞速发展，很多新的技术行业应运而生，2.1 客观因素

而随着市场的不断发展，运输建设项目的安全风险管2.1.1 盾构设备

理亟待转变，因此，相关部门必须建立健全的施工安全管理体系和管理体系。

1 地铁盾构施工中存在的安全风险

1.1 进出洞的安全风险

地铁盾构隧道的出入隧道存在着一定的安全隐患，严重影响了隧道的安全。在地铁盾构工程中，盾构机必须从盾构基础上脱离，按指定线路进行施工。在盾构机出洞过程中，存在着井壁洞口土壤稳定性等诸多危险因素。在盾构工程中，由于端部的加固不当，可能会引起隧道的渗漏，从而影响到盾构的正常工作。

1.2 开挖面失稳的安全风险

地铁盾构施工过程中，由于隧道开挖面的稳定性问题，会严重影响隧道的安全。地铁盾构施工过程中，引起隧道开挖面不稳定的原因有如下。一是盾构在地铁盾构施工过程中会出现管涌、流沙等问题，从而导致盾构机突沉；二是盾构在地铁盾构施工过程中可能会碰到地层间隙，从而导致盾构的轴线发生位移。三是盾构隧道在盾构施工过程中可能会发生涌流，从而引起隧道坍塌，严重影响盾构工程的正常进行。

盾构机是工程建设的主体，其工作状况直接关系到工程工期和造价。在设备完好的情况下，保证了整个工程的进度和费用，因此，维护盾构机的工作是最重要的。在工程建设中，必须选用优质的盾构，定期进行设备维修，减少设备失效的概率，减少一些潜在的安全隐患。而盾构机的使用，因为没有足够的实际操作经验，很容易导致故障。由于盾构机的使用不当，会造成附近的地面坍塌，同时也会对周围的建筑造成一定的影响。

2.2 主观因素

2.2.1 监管方面 
	地铁建设单位、施工单位和监督单位是地铁的主要责任单位。施工单位是城市轨道交通的重要责任单位，其对城市轨道交通的管理能力起着决定性的作用。地铁工程的施工与监理是影响工程质量的重要因素。但地铁盾构施工是地铁工程中的一个关键环节，其施工工艺比较复杂，涉及的因素也比较多，因此必须对施工中的各个环节进行细致的监控，从源头上控制风险。总体来说，这三个部门不仅负责整个项目的施工，而且还负责施工的质量，这直接关系到施工中的安全

| 1.3 盾构机掘进过程坍塌事故风险 | 风险。 |
| --- | --- |

2.2.2 管理制度 
	每一项工程建设都必须建立相应的管理体系，而机制是最直接的防范措施。在进行工程之前，要对可能发生的危险做出预测，并制定相应的预案和应急预案，从而保证工程的顺利进行。虽然目前的风险管理体系更加的完善，但是也有很多的问题，比如，各个部门的制度不统一，制度不能很好的执行。在某些建设项目中，制度倾向于表面化，缺乏实践意义，管理者对其管理也不太重视，致使其功能被架空。同时，人力也是一个很大的影响因素，工程中牵扯到的人太多了，牵扯到了方方面面，所以对人手的控制也很重

度进行严格控制，在控制过程中，要及时阻止掘进速度太快，并使施工人员沿掘进方向均匀地进行。施工单位充分认识到了掘进速度的重要性，并按照要求进行了均匀的掘进，避免了由于掘进速度过快造成盾构变形和沉降。因此，控制工程施工风险的主要方法是控制施工速度，并严格按照要求调整施工进度，从而从源头上控制施工风险，从而提高工程质量。

3.3 按照图纸进行盾构施工，降低风险

施工方要求施工人员根据设计图纸进行盾构施工，根据图纸上的管片安装位置，将管片与盾壳相结合，这样既能稳定盾构，又能有效地保证盾构的稳定

要。 性，防止因盾构不稳而发生塌陷。所以，在施工时，

3 地铁盾构施工风险管控策略

3.1 严格管理盾构施工工作，管控施工风险

目前，施工企业越来越重视施工风险控制，并对其进行严格的管理，在管理上要求施工人员要注重保护自身，提醒施工人员不规范的施工行为不仅增加施工风险，还危及人身安全，以促使施工人员增强安全意识，进而在施工中严格按照规定一步步完成盾构施工工作，并做到规范施工行为，逐渐提高盾构施工行为的规范性，有利于管控施工风险。另外，在现场指导施工人员在盾构区认真观察，发现盾构区的软土和大量的淤泥，要及时进行清除。对凸出和坍塌的盾构表面也要采取相应的措施，在明确管理规范和要求后，对盾构部位采用硬质材料进行加固，并在开挖时注意控制力道。同时，在挖掘过程中，还需要清除淤泥和杂物，保证盾构工程的质量和验收的顺利进行，充分体现了对盾构工程的严格管理，有效地控制了施工风险。同时，为保证地铁盾构的顺利完成，能有效地提高盾构的工作效率和质量。由此可见，执行好的管理制度，对控制工程的风险是非常有益的。

3.2 控制掘进速度，避免施工风险增加

目前，为了控制施工风险，盾构施工单位明确规定掘进速度不能太快，施工人员在确定掘进速度后，就会有意识地控制掘进速度，这样就可以控制施工速度、质量，在施工中控制施工速度，减少施工风险，同时，在掘进时安装的材料，可以有效地加固易坍塌的部位。另外，在掘进过程中，通过控制开挖速度，可以有效地预防施工过程中的质量问题，从而降低风险。因此，在保证盾构质量的前提下，必须对掘进速

要根据现场的实际情况进行设计，保证设计方案的合理性，指导施工人员按照图纸进行施工。根据设计图进行盾构，既可以确保所安装的管片结构稳定，又能使其坚固，从而加强盾构的稳定性，避免盾构周边的不稳定。在工程建设中，不论前期、中期、后期，均需按设计要求在规定的部位安装管片，并进行盾构施工，根据设计图所示的三维盾构和管片，清晰地看到盾构、管片的剖面和立体结构，方便施工人员判断管片的位置。另外，为了减少施工风险，控制施工风险，促进盾构工程的顺利进行。

3.4 在盾构处注浆，有效管控施工风险

在施工中，由于盾构的沉降会增加施工风险，并要承担相应的后果和责任，因此，必须重视在盾构部位进行注浆的灌注。在进行注浆浇筑的时候，要注意观察盾构的情况，一旦出现注浆浇筑不均现象，要适时地调节注浆的流速，使注浆均匀地注入盾构结构，以保证盾构各部位的压力均衡，既能提高盾构的稳定性，又能避免施工的危险。所以，施工单位必须在盾构内部注入粘性水泥，在注入注浆时，水泥可以增加盾构的压力和承载力，既可以承受重力，又可以避免盾构的坍塌，这意味着盾构在灌注注浆后，既坚固又牢固，而且，盾构的施工质量必须达到标准，才能确保盾构工程的质量。在盾构部位进行注浆灌注可以有效地改善盾构的质量，并控制施工的风险。另外，通过对盾构进行灌浆，实现了对盾构进行加固，保证了从内部到外部的严密性，不易变形和隆起，从而控制工程的风险。只有在对施工风险进行有效控制后，才能预防盾构处的开裂和塌陷，因此，在盾构部位要及

时进行注浆灌注，控制施工风险。这对推进盾构工程的顺利完成具有重要的意义。

3.5 选用质量完好的刀具，控制施工风险

在盾构工程中，必须选用优质的刀具，并充分考虑到刀具磨损严重、质量差等问题，从而影响盾构工程的施工质量，并加大工程风险。所以，在施工之前，要先检查刀具、施工材料，检查工序，确保刀具的数量是否满足施工的需要，刀具的质量不存在问题，方可根据施工的需要进行施工。选择更长的刀片用于盾构施工，保证所选用的材料、刀具和刀盘没有任何磨损，质量完好，可以防止盾构质量不达标，施工风险控制。所以，在盾构施工过程中，要提高盾构施工质量，必须对控制施工风险的对策进行分析，经过仔细的分析，得出结论：采用优质的重型刀具进行施工，不仅提升施工效率和施工质量，同时也保证盾构施工效果非常好，以此管控施工风险。因此，施工风险管理的一个重要手段是选择优质的工具，这将有助于降低施工风险，促进高效、顺利地完成盾构施工作业。

3.6 管理制度

从管理体系上来说，由于工程工期较长，如何降低施工风险，如何保证工程的安全，是一个值得思考的问题。相关的部门能够建立起一套风险管理体系，能够让员工们在工作中，避免和处理各种危险，同时也能够让他们的工作更加的有条理。同时，因为建筑工地面积较大，所以要将员工分成不同的区域，所以必须要有一个合理的管理体系，让所有人都能记得自己的责任。也可以建立一些评估体系，让大家都对自己和他人都有责任。除此之外，他们还需要提升工作人员的专业能力，比如举办一些培训，比如紧急情况的宣传等等，让他们在遇到危险的时候有足够的应变能力，这样才能更好的应对突发事件，同时也能让他们更好的了解自己的工作能力。

3.7 提高盾构施工人员的技术水平

在进行盾构施工前，要对所有的施工工人进行专业技术知识和实际操作能力的训练，加强对一线工人的技术培训和教育，并对新进入工地的工人进行严格的考核，促进其职业技能的发展，加深对施工工艺的了解。同时，要拓宽工地施工管理的视野，加强对项目全过程的风险控制，并对各种可能存在的安全隐患进行全面的记录和综合。

3.8 严格把关施工材料的质量

在地铁盾构施工中，应注重材料的选择和材料的质量控制。首先要注意水泥的选用，既要选用具有高抗渗性的水泥，又要选用低水灰比、减少用量、提高水泥抗压强度等，以保证隧道盾构施工的质量。其次，还要注意添加物的选用，以确保其性能满足施工要求、加强施工安全性、切实提高注浆抗压强度等。最后，对正在运转的管片进行外观检验，既要保证其表面无明显裂纹，又要检测其受力性能，以保证其在施工中不会出现由于管片承载能力不够造成的渗漏。

4 地铁盾构施工安全风险管理的技术构建

4.1 我国当代安全科学理论的表征

因此，作为地铁盾构项目的领导，要具有沉着的思维和良好的道德品质，要通过潜移默化的方式，培养员工的专业技术和职业道德，使其在工作中的工作中树立起一种“安全意识”，时刻保持着高度的专注。此外，上级领导还可以举办讲座、培训等形式，提高员工的自我防护意识，提高员工的安全风险，并根据现场的具体情况，增加安全演习流程，使员工有基本的应急救援技能。

4.2 危机时应用临时技术设备

科技的应用给了我们很大的帮助，但是在工程中遇到了一些困难，需要不断的改进，才能保证工程的质量。此外，无论在运行前、运行中或运行后，在互相连接的作业中，都要完全的维持机械的稳定性，因此，临时的技术装备是必不可少的，为了使其在盾构工程中的稳定性得以发挥，从这一点上确保了隧道的安全，也为地铁盾构的安全提供了一道机械防护。

4.3 施工企业中的安全生产文化建设

建筑安全不仅是指员工的工作，更是建筑工地上的一种安全气氛，即建筑工地的安全文化。在安全生产文化中，员工的意识状况即安全意识的强度，是建筑工程安全风险管理中的一个重要观察目标，它直接关系到今后的发展。安全文化是目前建筑工程安全风险管理技术体系中的重要组成部分，因此，在保证安全的前提下，各单位员工要团结一致，坚持安全第一。

4.4 建立安全风险预警机制并实现安全风险管理信息化系统的搭建

首先，建立相应的预警机制。为了加强防范和防

范措施的制定，就必须建立起一套相应的预警机制，参考文献

以保证在接到相关安全风险的同时，及时采取紧急处置措施。同时，要做到分工明确，把责任落实到每个人身上。其次，构建信息安全管理体系；通过建立这个管理系统，可以对施工工艺、工艺参数进行远程监测和管理，从而对施工技术落实不规范等造成的安全风险隐患问题进行规避。

[1]杨喜，朱颖.盾构隧道下穿高铁桥梁安全影响分析[J].水利与建筑工程学报，2018，16（06）：212-218. [2]刘佩.盾构隧道下穿高速公路路基施工安全控制技术研究[J].湖南交通科技，2018，44（04）：138-141. [3]吉鑫.盾构隧道地铁工程的施工分析[J].建材与装饰，2018（49）：263-264.

5 结语 [4]周健，柴嘉辉，丁修恒，于仕才，张艳伟.盾构隧

总之，由于目前我国隧道工程数量不断增多，施工环境日趋复杂，在施工中往往会遇到一些安全隐患，对工作人员的人身安全造成极大的危害，同时也会对工程的建设造成一定的影响。因此，在进行隧道建设时，必须加强对安全风险的管理，增强施工人员的安全意识，从而保证施工人员的生命安全，从而提高整个施工质量，从而推动我国隧道建设的发展。

道施工预测与动态调控方法研究[J].岩土工程学报，2019，41（05）：821-828.

[5]李大宁.盾构隧道长距离近接公路隧道施工技术研究[J].建筑安全，2018，33（11）：24-26.

作者简介：陈浩（1986.04-），男（汉族），江苏宿迁人，工程师，现从事轨道交通建设工作。